Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 рік

| 1. _06_ ___Управління освіти_виконавчого комітету Нововолинської міської ради_______ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) 2. _061_ ___Управління освіти_виконавчого комітету Нововолинської міської ради_______ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) 3.__0617321__ 0443_ Будівництво освітніх установ та закладів освіти (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного стану та повноцінного функціювання закладів освіти 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) |
| --- |
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) |  | 4169.8 | 4169.8 |  | 4147.2 | 4147.2 |  | -22.4 | -22.4 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №7 |  | 1600.0 | 1600.0 |  | 1600.0 | 1600.0 |  |  |  |
| 1.2 | Капітальний ремонт фасаду ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 |  | 1400.0 | 1400.0 |  | 1400.0 | 1400.0 |  |  |  |
| 1.3 | Благоустрій території ліцею №1, ПКД |  | 58.3 | 58.3 |  | 57.7 | 57.7 |  | -0.6 | -0.6 |
| 1.4 | Капітальний ремонт ліцею №1 (встановлення системи протипожежної сигналізації та оповіщення), ПКД |  | 28.9 | 28.9 |  | 22.0 | 22.0 |  | -6.9 | -6.9 |
| 1.5 | Капітальний ремонт ЗОШ №3 (встановлення системи протипожежної сигналізації та оповіщення), ПКД |  | 28.9 | 28.9 |  | 22.0 | 22.0 |  | -6.9 | -6.9 |
| 1.6 | Реконструкція спортивного майданчика ЗОШ №8 |  | 1053.7 | 1053.7 |  | 1045.7 | 1045.7 |  | -8.0 | -8.0 |
| 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.) |
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| 1. | Залишок на початок року | х |  | х |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень | х |  | х |
| 1.2 | інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |
| 2. | Надходження | 4169.7 | 4147.3 | -22.4 |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження | 4169.7 | 4147.3 | -22.4 |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових |
| 3. | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень | х |  |  |
| 3.2 | інших надходжень | х |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року |
| 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) |
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Напрям використання бюджетних коштів1 |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на капремонт і реконструкцію об’єктів галузі освіти |  | 4169.8 | 4169.8 |  | 4147.2 | 4147.2 |  | -22.4 | -22.4 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об”ктів, галузі освіти, на яких планується провести капремонт і реконструкція |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на капремонт і реконструкцію об’єків галузі освіти |  | 694.9 | 694.9 |  | 691.2 | 691.2 |  | -3.7 | -3.7 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників |
| Напрям використання бюджетних коштів |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________ 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": |
| № з/п | Показники | Попередній рік | Звітний рік | Відхилення виконання (у відсотках) |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  | Видатки (надані кредити) |  | 1099.0 | 1099.0 |  | 4147.2 | 4147.2 |  | 377 | 377 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів |
| 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на реконструкцію об”єктів галузі освіти |  | 1099.0 | 1099.0 |  | 4147.2 | 4147.2 |  | 377 | 377 |
| 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об”ктів на яких планується провести реконструкцію |  | 1 | 1 |  | 6 | 6 |  | 600 | 600 |
| 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на реконструкцію об”єкту галузі освіти |  | 1099.0 | 1099.0 |  | 691.2 | 691.2 |  | 62.9 | 62.9 |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів |
|  | Напрям використання бюджетних коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": |
| од | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1. | Надходження всього: | х |  |  |  | х | х |
|  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  | х | х |
|  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  | х | х |
|  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  | х | х |
|  | Інші джерела | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  | х | х |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 1 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  | х | х |
| 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів Фінансових порушень за звітний період за результатами контрольних заходів не виявлено. 5.7 "Стан фінансової дисципліни": задовільний 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми : Забезпечено належне виконання бюджетної програми. ефективності бюджетної програми : Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних прогам, забезпечено належну організацію роботи. корисності бюджетної програм : Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління. довгострокових наслідків бюджетної програми : Дана програма має довгостроковий термін. |

| Член комісії, головний бухгалтер | _________Валентина ЦЕЛУЙКО (підпис) |
| --- | --- |